ソフトウェア開発委託契約書

本ソフトウェア開発委託契約書（以下「本契約」という。）は、●●株式会社（以下「甲」という。）と、●●株式会社（以下「乙」という。）が、甲が乙に対しソフトウェアの開発業務を委託するにあたり、必要な条件を定めるため、以下のとおり締結する。

第1条（目的）

甲は、乙に対し、別紙仕様書又は甲乙間で書面により合意した要求事項（以下「本仕様」という。）に基づくソフトウェアの設計・開発・納品に関する業務（以下「本件業務」という。）を委託し、乙はこれを受託する。

第2条（業務範囲）

1　本件業務の具体的範囲は、本仕様に定めるとおりとする。
2　本仕様に記載のない作業、追加要件、又は仕様変更が生じた場合は、甲乙協議の上、別途書面（電子メール含む）により合意し、当該合意が成立した時点で業務範囲に含まれるものとする。
3　仕様確定後の変更に伴い追加費用又は納期変更が必要となる場合、乙は速やかに甲へ通知し、甲乙協議の上決定する。

第3条（成果物）

1　乙は、本件業務の成果物として、ソースコード、実行プログラム、ドキュメント、テスト仕様書、操作説明書等、甲乙間で合意した一切の成果物（以下「成果物」という。）を納品する。
2　成果物の形式、フォルダ構成、提出方法、及び必要なテスト証跡等は、本仕様又は甲乙の協議により定める。

第4条（開発方法・再委託）

1　乙は、本件業務を自己の責任において遂行するものとする。
2　乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合、事前に甲の承諾を得なければならない。
3　乙が再委託した場合でも、乙は再委託先の行為を含め、本契約上の義務について一切の責任を負う。

第5条（報酬・支払条件）

1　甲は、本件業務の対価として、別途合意した見積書に基づき、乙に対して報酬を支払う。
2　支払時期・方法は、甲乙間で別途合意した条件に従う。
3　仕様変更・追加開発が生じる場合には、追加見積を作成し、甲の承諾を得た上で報酬額を変更する。

第6条（納期・検収）

1　乙は、本件業務を所定の納期までに完了し、成果物を甲へ納品する。
2　甲は、納品日から14日間を検収期間とし、成果物が本仕様に適合するかを確認する。
3　甲が検収期間中に不適合を通知した場合、乙は無償で修正する。
4　検収期間経過後、甲が不適合の有無を通知しない場合、成果物は合格したものとみなす。
5　本条に基づく合格後の不具合については、第7条（保証）に従う。

第7条（保証・不具合対応）

1　乙は、検収合格日から90日間、成果物が本仕様に適合し、正常に動作することを保証する。
2　前項の期間中に不具合が発見された場合、乙は無償で修補する。
3　次の事由による不具合については、保証の対象外とし、必要な修正は有償とする。
　(1) 甲の操作誤り又は環境変更による不具合
　(2) 甲又は第三者が成果物を改変したことによる不具合
　(3) 外部サービスやライブラリの仕様変更によるもの
　(4) 保証期間経過後に発生した不具合
4　修補対応の期限・手順は、甲乙協議により決定する。

第8条（知的財産権の帰属）

1　本件業務により乙が作成し納品する成果物の著作権（著作権法27条及び28条の権利含む）は、原則として甲に帰属する。
2　ただし、乙が従前より保持するプログラム、ライブラリ、テンプレート等（以下「乙既存資産」という。）の権利は乙に帰属し、甲は成果物利用のため必要な範囲で乙既存資産を非独占的に使用できる。
3　第三者のライブラリ・OSS（オープンソース）の利用が必要な場合、乙は事前に甲に通知し、ライセンス条件を明示する。
4　乙は、成果物が第三者の権利を侵害しないことを保証する。

第9条（秘密保持）

1　甲乙は、本契約に関連して相手方より開示された技術情報、業務情報その他一切の情報を秘密として扱い、第三者に開示してはならない。
2　本条の義務は、本契約終了後も5年間存続する。
※本条は、中小企業庁レベルの秘密保持条項（参考：秘密保持契約書）を参考に構成。

第10条（損害賠償）

甲及び乙は、本契約の違反により相手方に損害を与えた場合、その通常損害を賠償する責任を負う。
ただし、乙の責任上限は、本契約に基づき甲が乙に支払った総額を上限とし、逸失利益・間接損害は免責とする。

第11条（契約期間）

本契約の有効期間は契約締結日から成果物の検収完了までとする。ただし、秘密保持義務、知的財産権、損害賠償等の条項は契約終了後も存続する。

第12条（契約解除）

1　甲又は乙は、相手方が以下の事由に該当した場合、30日前の催告をもって本契約を解除できる。
　(1) 本契約の重大な違反が是正されない場合
　(2) 支払停止、破産、会社更生手続開始等があった場合
2　上記により解除した場合であっても、解除時点までに発生した費用・損害は相手方に請求できる。

第13条（不可抗力）

天災地変、ネットワーク障害、法令変更その他当事者が合理的に制御できない事由により本契約を履行できない場合、当事者はその責任を負わない。

第14条（紛争解決）

本契約に関する紛争が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議するものとし、協議により解決しないときは、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第15条（協議事項）

本契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合、甲乙協議の上、円満に解決する。

本契約締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自1通を保有する。

●年●月●日

甲：●●株式会社
住所：
代表者名：

乙：●●株式会社
住所：
代表者名：